## Slide 1
Propuesta de Desarrollos
Implementación SAP Business One
  Distribuidora Nube Azul C.A. – Prolicor
Enero 2020

## Slide 2: Resumen Ejecutivo
Distribuidora Nube Azul C.A., ha solicitado a Deloitte la presentación de una propuesta de servicios, para el desarrollo de nuevos requerimientos a implementarse dentro de la aplicación SAP Business One.
El objetivo de la siguiente propuesta es desarrollar los Add-Ons para: conciliación bancaria, pagos masivos, replicación de data, operaciones contables e interfaces de integración para Pto de Venta y Nómina.
Objetivos y alcance
Enfoque metodológico
La metodología que se utilizará para el desarrollo del proyecto es una metodología ágil, propia y publicada, basada en SCRUM, siguiendo los siguientes pasos:
  Levantamiento
  Desarrollo
  Pruebas Unitarias
  Pruebas Funcionales e instalación
Equipo de trabajo
El equipo de trabajo propuesto para este proyecto está conformado por un Gerente de proyecto, un Líder de Proyecto y dos Consultores de desarrollo.
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 3: Contenido
Antecedentes
01
Nuestro Entendimiento
02
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
03
04
05
06
07
08
09
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Limitaciones del Soporte
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
10
¿Por qué Deloitte?
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 4: Antecedentes
Distribuidora Nube Azul C.A. es el distribuidor principal de Proveedores de Licores PROLICOR C.A. empresa la cual se sitúa como la red de Licores más extensa en la Venta al Detal, que se extiende a lo largo y ancho de las principales ciudades de Venezuela, siendo capaz de competir con otras licorerías tanto en precio como en calidad, convirtiéndola en la Empresa Líder de ésta actividad económica. Proveedores de Licores PROLICOR C.A. cuenta con mas de 100 tiendas a nivel nacional.
MISIÓN
Como misión busca ser la empresa líder en comercialización y ventas de licores nacionales e importados en el mercado venezolano, al satisfacer a sus clientes con productos de la más alta calidad con una atención personalizada.
VISIÓN
Satisfacer en el momento oportuno a sus clientes, mediante la distribución, comercialización y venta de productos nacionales e importados, resultado de una organización comercial, administrativa, financiera, tecnológica y humana que aplica criterios de eficiencia, calidad, rentabilidad y competitividad.
Distribuidora Nube Azul C.A.
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 5: Antecedentes
Distribuidora Nube Azul C.A.
Distribuidora Nube Azul C.A. cuenta con un número de sucursales desplegadas a los largo del país en asociación con diferentes organizaciones para lograr los objetivos estratégicos de la empresa, algunos de los actores son:
Distribuidoras | Tiendas |  |  | 
Distribuidora Nube Azul Caracas | Supermercado de Licores El Silencio, C.A. | Inversiones P3000, C.A. |  | 
Distribuidora Nube Azul del Zulia | Proveedores de Licores Prolicor, C.A. | Total Wine |  | 
Distribuidora Nube Azul de los Andes | Montelongo, C.A. | Inversiones Venport De Los Andres, C.A. |  | 
Distribuidora Nube Azul Paraguaná | Detalic, C.A. | Licorería y Floristería El Palmar de Guatire, S.R.L. |  | 
Distribuidora Nube Azul Margarita | Tulicor C.A. |  |  | 
Distribuidora Nube Azul Oriente Norte | Licores del Zulia C.A. |  |  | 
Distribuidora Nube Azul Oriente Sur | Prolicor de Margarita, C.A. |  |  | 
Distribuidora Nube Azul Centro Occidente | Inversiones L-50 C.A. |  |  | 
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 6: Nuestro Entendimiento
Distribuidora Nube Azul C.A.
Con el fin de apalancar el rápido crecimiento del negocio, manteniendo la alta calidad en sus productos, Distribuidora Nube Azul C.A. , se ha propuesto la implementación de un sistema ERP que facilite el logro de sus objetivos estratégicos.
CREACIÓN DE VALOR
Crecimiento Rentable
Lograr un posicionamiento competitivo, a través de estrategias de vanguardia que consigan la diferenciación respecto a sus competidores.
Aplicar acciones gerenciales enfocadas en el crecimiento, liderazgo y confianza del equipo humano, las cuales estén vinculadas en la concepción y ejecución de las estrategias de negocio.
Invertir en sistemas de tecnología de punta, que posibilite una gestión cada vez más eficiente.
Excelencia operacional
Controlar su proceso de administración, compras y comercialización.
Administrar adecuadamente sus inventarios y almacenes.
Tomar los pedidos de clientes a través de herramientas electrónicas.
Manejar un amplio rango de indicadores de desempeño de sus modelos operativos.
Responder oportunamente a los requerimientos de importación, producción y comercialización de sus productos.
Innovación y Calidad de Productos
Desarrollar una cadena de valor optima que permita brindar un servicio de calidad a sus clientes.
Expandir su ecosistema de clientes nacionales
Realizar una toma de decisión oportuna, a través de indicadores de gestión (reportes dentro del sistema) que permitan medir los procesos diarios de la organización.
Para los accionistas y colaboradores
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 7: Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
El objetivo de la siguiente propuesta es desarrollar los Add-Ons para: conciliación bancaria, pagos masivos, replicación de data, operaciones contables e interfaces de integración para Pto de Venta y Nómina.
Objetivo general
De acuerdo con la información suministrada por nuestro cliente, los alcances a cumplir en el proyecto están delimitados por los requisitos a desarrollar, los cuales se listan a continuación, sin embargo es importante mencionar que éstos han sido estimados con un Orden de Magnitud Clase V, dada la poca definición del proyecto.
El Orden de Magnitud Clase V se utiliza cuando a pesar de haber identificado una serie de requerimientos, se considera que la probabilidad de identificación de nuevos requerimientos o de variación de requerimientos existentes es elevada. A este tipo de estimado se le asigna un factor de 10% de posible variación por arriba o por debajo de la estimación inicial. Después de haber realizado el levantamiento y análisis de la información, se modificará la presente propuesta de ser necesario o en su defecto, se crearán controles de cambio para manejar los nuevos alcances.
Alcance
Objetivo general, alcance y consideraciones
Los desarrollos contemplados en el alcance pueden diferir dependiendo del escenario elegido por el cliente. Existen Add-Ons mandatorios independientemente del escenario escogido, aún así, diferentes desarrollos varían acorde al escenario.
Consideraciones
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 8: Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Detalle de desarrollos contemplados en el alcance
El detalle de costos por cada desarrollo lo podrá encontrar en el siguiente recuadro:
Desarrollos | USD
Conciliación bancaria: para extractos bancarios. | US$. 6.876,00
Archivo .txt para pagos masivos de las diferentes instituciones financieras: BOD, Banesco, BNC, Mercantil, Venezuela, Caroní, Plaza, Bancrecer, Tesoro, Bicentenario y Provincial. | US$. 5.775,00
Replicación de data: Artículos. | US$. 4.500,00
Emisión de alertas por incidencias de pago del cliente y bloqueo del mismo: bloqueo de clientes por límite de crédito, pago devuelto, factura vencida: | US$. 750,00
Actualización por lotes de listas de precio: un solo archivo en Excel que cargue toda la info en un lote. | US$. 1.500,00
Recibo por vendedores: campo adicional en el módulo de ventas o cobranzas. | US$. 750,00
Interfaz de subida y bajada de archivo de toma física de inventario: webservice para la carga y descarga de archivos de inventario. | US$. 3.000,00
Interfaz para Pto de Venta de lectura y escritura. Para lectura: entrada y salida de mercancía, transferencia de stock entre inventarios, facturas de compras y ventas, depósitos y gastos. Para escritura: costos de artículos, precios de ventas y órdenes de compra | US$. 46.500,00
Interfaz de nómina: pago de nómina a través de interfaz con TIACA. | US$. 1.500,00
TOTAL | US$. 71.151,00
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 9: Equipo de Trabajo
Equipo de Proyecto
El éxito de nuestros servicios de Consultoría se debe a la excelente integración de un equipo multidisciplinario de profesionales con amplia y reconocida experiencia y a la incorporación del personal clave de nuestros clientes. Para este proyecto se constituirá un equipo combinado con personal del Distribuidora Nube Azul C.A. y Deloitte.
El equipo trabajará integrado bajo una dirección única, objetivos comunes, responsabilidades claramente definidas y bajo una clara disciplina metodológica; lo que permitirá aprovechar al máximo la experiencia y capacidades del personal asignado orientándolos a la obtención de los objetivos del proyecto.
Gerencia del Proyecto
Deloitte
Distribuidora Nube Azul C.A.
Gerente de Proyecto
Líder de Proyecto
Deloitte
Distribuidora Nube Azul C.A.
(2) dos Consultores desarrollo SAP B1
Usuarios Clave
Equipo Funcional
Comité Dirección
Sponsor LinkCo y Socio Deloitte
Comité Dirección
Sponsor Distribuidora Nube Azul C.A. - Socio Deloitte
Arquitecto de Software
Desarrollador
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 10: Equipo y Plan de Trabajo
Roles del Equipo de Trabajo (Deloitte)
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?
Roles | Responsabilidades
Comité de Dirección | Reunirse periódicamente para revisar el progreso y ofrecer asesoría/perspectiva al equipo de trabajo Comunicar la importancia del proyecto al resto de la organización y resolver conflictos y obstáculos que surjan
Gerencia de Proyecto | Participar activamente en las sesiones de trabajo/validación para asegurar la optimización de los esfuerzos de los equipos de trabajo Coordinar la disponibilidad de los recursos y personal necesarios para el proyecto Trabajar con el equipo del proyecto para supervisar el plan de trabajo y hacer los ajustes necesarios Responsable del seguimiento y control, de evaluar riesgos potenciales y proponer las medidas necesarias para asegurar el éxito del trabajo a realizar
Consultores Funcionales | Ejecuta las actividades descritas en la propuesta de acuerdo a su rol Documenta los requerimientos detallados Coordina con el líder de proyecto del cliente, para entregar los documentos de requerimientos y recibir las firmas correspondientes en un máximo de 48 horas después de ser entregados Notifica al Gerente de Proyecto y al Comité Directivo de Deloitte sobre cualquier riesgo o desviación en el plan de trabajo
Desarrollador | Efectuar los desarrollos identificados por los consultores funcionales, previa aprobación del Gerente de Proyecto

## Slide 11: Equipo y Plan de Trabajo
Roles del Equipo de Trabajo (Cliente)
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?
Roles | Responsabilidades
Comité de Dirección | Reunirse periódicamente para revisar el progreso y ofrecer asesoría/perspectiva al equipo de trabajo Comunicar la importancia del proyecto al resto de la organización y resolver conflictos y obstáculos que surjan
Líder del Proyecto | Valida y acuerda el plan detallado de trabajo propuesto por el Gerente de Proyecto de Deloitte y apegado a la propuesta. Hace cumplir los tiempos de atención al proyecto de todos los usuarios finales designados, como parte del proyecto y de acuerdo al plan de trabajo Obtiene y valida la información correspondiente a las cargas iníciales del sistema de acuerdo al tiempo, forma y consistencia de información indicadas por el consultor al inicio del proyecto. Además, es el responsable de que los usuarios clave estén preparados con toda la información solicitada en las tareas indicadas Revisa, valida y firma el cumplimiento de cada etapa del proyecto en los tiempos indicados en el plan de trabajo. Notifica al Consultor de Deloitte y al Gerente de Proyecto de Deloitte sobre cualquier riesgo o desviación en el plan de trabajo Obtiene la firma de requerimientos de los usuarios clave de acuerdo al alcance de la propuesta. Prepara junto con los usuarios clave los casos de pruebas integrales. De igual forma, obtiene la firma de las pruebas del sistema con los usuarios de acuerdo a los requerimientos firmados. Asiste a las reuniones de avance que se definan en el plan de trabajo
Usuarios Clave | Preparar la información correspondiente a las cargas de data maestra y saldos iniciales de sistema así como cualquier otro dato necesario para la configuración de la base de datos, en los instrumentos de recolección de datos proporcionados por Deloitte Participar activamente en las sesiones de levantamiento de información y de las pruebas integrales. Asistir a las capacitaciones y ser un ente multiplicador dentro de la organización del conocimiento adquirido

## Slide 12: Premisas y Condiciones
Con el objetivo del éxito de cada una de las actividades propuestas requerimos del cliente lo siguiente:
  Comprometerse con el proyecto, designando un grupo de personas calificadas que cuenten con el apoyo de la Dirección de la empresa y el tiempo suficiente, para atender y desahogar correcta y oportunamente cada una de las actividades programadas.
  Informar oportunamente al personal involucrado, cuáles son los objetivos y alcances de este proyecto.
  Capacitar a su personal en ambiente y herramientas Windows, así como en la operación cotidiana de su red local. (Manejo y administración de archivos e impresoras, etc.).
  Apegarse y respetar la programación de la agenda de actividades, reuniones de trabajo, sesiones de capacitación y en general a cada una de las actividades detalladas en el Plan de trabajo establecido.
  Solicitar y motivar la activa participación del personal asignado al proyecto y en general de las áreas involucradas en el proceso y la actividad.
Premisas
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 13: Premisas y Condiciones
  Proveer el medio ambiente adecuado para la operación confiable del sistema, es decir, Servidores, estaciones de trabajo, red local (LAN), etc., que cubran con las especificaciones técnicas solicitadas. Estaciones de trabajo con Addon´s no menor a 4GB de RAM reconocidos por el Sistema operativo 64 bits.
  Asegurar la integridad y confiabilidad de los datos que serán integrados en las distintas actividades.
  Apegarse a las políticas y procedimientos definidos conjuntamente, para asegurar una operación confiable de los procesos automatizados.
  El documento de planificación es vital, para seguimiento y control de las actividades.
  La calidad del trabajo efectuado es condición primaria para la atención de nuestros clientes.
  Las etapas se consideran culminadas al momento de aceptación o firma del líder de proyecto del cliente. En caso de no tener respuesta por parte del cliente se consideran culminadas al cumplir un lapso de 5 días.
Premisas
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 14: Premisas y Condiciones
Condiciones
Apartados | Condiciones
Tiempo de entrega | Es determinado por el levantamiento de información. Se estiman 26 semanas de desarrollo.
Garantía | Los entregables de este requerimiento, tienen la garantía de Deloitte, esta garantía está incluida en el costo y cubren treinta (30) días hábiles después de la entrega. Luego el soporte será cobrado de acuerdo a la modalidad acordada con el cliente.
Pruebas | Las pruebas sobre desarrollos de nuevos requerimientos serán completadas en un máximo de treinta (30) días hábiles luego de la instalación. Las pruebas se realizarán para asegurar el cumplimiento del alcance inicial acordado: La instalación de la aplicación será realizada de forma remota. Cualquier modificación que esté fuera del alcance acordado será considerado como un delta y será cotizado por separado. Los códigos fuente de los desarrollos y/o requerimientos son propiedad de Deloitte.
Limitaciones del soporte | Las horas de soporte mensual, no son acumulables. Deloitte no será responsable por problemas de sistemas operativos, hardware o virus. Las horas extras que se acumulen al mes deberán ser aprobadas por el cliente y serán facturadas en el siguiente mes o corte. No incluye gastos de viajes y estadías fuera del Distrito Capital, los cuales serán asumidos por el cliente.
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 15: Honorarios Profesionales
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Enfoque Metodológico
Equipo y Plan de Trabajo
Alcance de la Solución
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
Anexos
Deloitte se complace en presentar su propuesta de Implementación SAP Business One, la cual estamos seguros atiende los requerimientos planteados en las conversaciones que hemos sostenido con usted:
Honorarios profesionales
Hemos estimado el valor de esta propuesta, calculada sobre la base del perfil y las horas a incurrir por nuestro personal, de acuerdo a las actividades establecidas en el alcance, objetivos y metodología descritos en el presente documento y en la Propuesta Técnica correspondiente, por una suma de
Plan de facturación
La facturación de nuestros honorarios profesionales se realizará de acuerdo al siguiente cronograma:
  50% al inicio con la aceptación y orden de compra por parte del cliente.
  30 % al momento de la instalación.
  20 % al culminar las pruebas.
El pago de estos honorarios deberá realizarse en Dólares de Estados Unidos de América (US$) directamente a Deloibarve Corporate, según se especifique en las facturas correspondientes.
Gastos administrativos y varios
En caso de incurrirse en gastos administrativos o de traslado y hospedaje de nuestro personal en localidades diferentes al Área Metropolitana de Caracas, estos serán facturados por separado, en la moneda en la que que fueron incurridos, previa autorización y acuerdo con el Cliente
Contacto

## Slide 16: Términos y Condiciones
Artículo 1. Honorarios y Gastos
Distribuidora Nube Azul C.A., quien será identificado de ahora en adelante como El Cliente, cancelará a Deloibarve Corporate, los honorarios profesionales y los gastos correspondientes, mencionados en la propuesta de servicios profesionales en un plazo no mayor de 30 días continuos a partir de la presentación de cada factura, según el plan de facturación establecido.
En la estimación de nuestros honorarios profesionales consideramos la estructura de costos de la Firma y las circunstancias económicas hasta la fecha de esta propuesta.
Los gastos relacionados con el trabajo serán facturados en un reglón separado de los honorarios. Los gastos que facturaremos incluyen, entre otros, los gastos de traslado del personal hacia el interior del país por razones propias del trabajo descrito en esta carta de compromiso, gastos de estacionamiento, viáticos, mensajeros, llamadas telefónicas, fax, material de oficina, estampillas y gastos similares que estimamos serán incurridos por el personal asignado al trabajo durante el período de permanencia en sus oficinas y otras localidades de su empresa. Estos conceptos serán facturados al costo.
El precio de esta oferta no incluye el impuesto a las ventas (IVA), el cual será agregado a la tasa vigente al momento de la facturación.
El pago de todos los honorarios y gastos deberán realizarse en Dólares Estados Unidos de América (US$) directamente a Deloibarve Corporate, según se especifique en las facturas correspondientes.
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 17: Términos y Condiciones
Artículo 2. Independencia de los servicios de Auditoría de los estados financieros
En caso de ser aprobados los servicios indicados en esta propuesta, la gerencia de El Cliente entiende que la independencia conforme a las normas de auditoría o de organismos reguladores vigentes aplicables a los servicios de auditoría que pudiera prestar Deloibarve Corporate, no afectaría ésta contratación. Así mismo, reconoce que ninguno de los miembros del personal del equipo de auditoría participaría en los servicios descritos en ésta propuesta.
Artículo 3. Responsabilidades del Cliente
El Cliente es y será el único responsable por establecer y mantener un sistema efectivo de control interno, que incluya sin limitación alguna, sistemas diseñados para asegurar el cumplimiento con las políticas, procedimientos, leyes y regulaciones aplicables.
Como prerrequisito de la entrega de servicios de Deloibarve Corporate, El Cliente deberá:
  Asegurar la disponibilidad de su personal para la realización de las entrevistas y sesiones necesarias para la identificación y documentación de estrategias y objetivos.
  Proporcionar al personal de Deloibarve Corporate, un ambiente de trabajo, recursos y útiles adecuados, según se requiera. Asimismo, Deloibarve Corporate tendrá derecho a confiar en aquellas informaciones, decisiones y aprobaciones de El Cliente tomadas en forma independiente de la propuesta de servicios profesionales y/o en forma anterior a su celebración.
  La presente propuesta no contendrá disposición alguna que obligue a Deloibarve Corporate a evaluar, modificar, ratificar o rechazar las mencionadas decisiones y aprobaciones; o a brindar asesoramiento relativo a ellas, salvo lo expresamente acordado en la propuesta de servicios profesionales.
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 18: Términos y Condiciones
Artículo 4. Responsabilidades de la Firma
Deloibarve Corporate no realizará funciones gerenciales cualesquiera, ni tomará decisiones gerenciales, ni actuará asumiendo las atribuciones correspondientes a un empleado de la Organización. Las obligaciones asumidas por Deloibarve Corporate, no son de resultados sino de medios, es decir, que se ejecutarán los servicios indicados en la Propuesta bajo los estándares y técnicas normales de la industria.
Los procedimientos a ser realizados no constituirán una auditoria, revisión o compilación de los estados financieros de la Compañía ni constituirá parte de éstos, como tampoco un examen de las aseveraciones de la gerencia en cuanto a la efectividad de los sistemas de control interno de la Compañía, ni un examen de cumplimiento con las leyes, regulaciones, u otros asuntos. De acuerdo con ello, la ejecución de los procedimientos no resultará en la expresión de una opinión, ni tampoco en ninguna forma de seguridad, sobre los estados financieros de la Compañía ni sus partes, ni una opinión, como tampoco ninguna otra forma de seguridad sobre los sistemas de control interno de la Compañía ni el cumplimiento de parte de la Compañía para con la leyes, regulaciones y otros asuntos.
Artículo 5. Productos del trabajo
El Cliente podrá, exclusivamente con fines internos, utilizar, copiar, distribuir internamente y modificar los productos del trabajo descritos bajo el título de “Entregables” en el Acuerdo de Trabajo.
El Cliente no revelará, sin el previo consentimiento por escrito de Deloibarve Corporate, a ningún tercero, ni citará, ni hará referencia públicamente a los Productos del trabajo. Deloibarve Corporate retendrá todos los derechos, inclusive los de propiedad, con respecto a: (i) los Productos del trabajo, incluidos a título enunciativo los derechos de patente, de autor, marcas y demás derechos de propiedad intelectual sobre dichos Productos, y (ii) todos los métodos, procesos, técnicas, ideas, conceptos, secretos comerciales y conocimientos prácticos (know-how) incluidos en los Productos del trabajo o que Deloibarve Corporate, elabore o suministre con respecto a la presente (los “Conocimientos de Deloitte”). Sujeto a las limitaciones en materia de confidencialidad incluidas en el Artículo 4, Deloibarve Corporate, puede utilizar los Productos del trabajo y los Conocimientos de Deloitte para cualquier fin.
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 19: Términos y Condiciones
Artículo 6. Aceptación de entregables
El cliente aceptará los productos terminados que cumplan con los requisitos de la Propuesta de Servicios Profesionales o, de corresponder, cuando el plan de prueba de aceptación se haya completado en forma exitosa.
El cliente notificará, a la brevedad, cualquier caso en que los productos terminados no cumplan con dichos requisitos (“No Conformidad”), y Deloibarve Corporate, tendrá un período razonable, con base a la gravedad y complejidad del incumplimiento, para corregir la No Conformidad. En caso de que el cliente utilice el producto terminado antes de la respectiva aceptación y no notifique a la brevedad a Deloibarve Corporate, cualquier incumplimiento, entonces el producto terminado será considerado aceptado por el cliente.
Artículo 7. Cumplimiento
Deloibarve Corporate, prestará los servicios con un grado razonable de cuidado y de manera diligente y competente. La única obligación de Deloibarve Corporate, será corregir cualquier incumplimiento siempre que el cliente notifique tal situación por escrito a Deloibarve Corporate dentro de los diez (10) días posteriores a la prestación de los servicios o de la terminación satisfactoria, si fuera aplicable.
Deloibarve Corporate, no garantiza ni es responsable por los productos o servicios de terceros. Los derechos y recursos únicos y exclusivos del cliente con respecto a cualquier producto o servicio de terceros deberán presentarse contra el proveedor del tercero y no contra Deloibarve Corporate.
Este Artículo es la única garantía de Deloibarve Corporate, relacionada con los servicios y el producto terminado, y se efectúa expresamente en lugar de toda otra garantía o manifestación, expresa o implícita, inclusive cualquier garantía implícita de producto, adecuación para un fin en particular u otra garantía.
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 20: Términos y Condiciones
Artículo 8. Extensiones y/o desviaciones del alcance
Nuestra estimación de tiempos y esfuerzo requeridos para llevar a cabo las actividades descritas en este documento considera que el esfuerzo necesario para realizar estas actividades no excederá el tiempo estipulado en el cronograma de trabajo propuesto en la Propuesta Técnica correspondiente. Si durante el transcurso del proyecto se identifica que los requerimientos de tiempo serán mayores a nuestra estimación, el Cliente y Deloibarve Corporate negociarán, de buena fe el costo incremental de nuestros servicios para poder completar las actividades que se requieran y lograr los objetivos del proyecto.
De la misma forma, nuestra propuesta de servicios asume que el personal de el Cliente deberá participar en las actividades de establecidas en la metodología propuesta, a fin de completar y validar los entregables del proyecto, así como en otras actividades donde se le requiera estar disponible conforme al plan de trabajo definido. Si por motivos de agenda de estas personas, las actividades del proyecto deben de modificarse y/o retrasarse y/o se determina que se requerirá de un esfuerzo mayor a lo planeado, el Cliente y Deloibarve Corporate negociarán, de buena fe, el costo incremental de nuestros servicios para poder completar las actividades que se requieran y lograr los objetivos del proyecto
En el caso de que existan extensiones y/o desviaciones del alcance que originen retrasos en la entrega final del proyecto se determinará si esto es atribuible a el Cliente o a Deloitte. Dependiendo del caso se llevara acabo la siguiente acción:
  Extensiones y/o desviaciones atribuibles a el Cliente, se negociarán y cotizarán por separado las horas adicionales.
  Extensiones y/o desviaciones atribuibles a Deloibarve Corporate, los consultores continuarán realizando el trabajo hasta que éste haya sido terminado a satisfacción de el Cliente dentro de los términos y alcances de esta documento
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 21: Términos y Condiciones
Artículo 9. Distribución del riesgo
La responsabilidad máxima de Deloibarve Corporate, con relación al presente Acuerdo en ningún caso excederá los honorarios que Deloibarve Corporate, reciba en virtud de la presente por la parte del trabajo que origine dicha responsabilidad. Dicha responsabilidad no incluirá ningún daño mediato o punitorio (ni lucro cesante ni pérdida de ahorros u oportunidades de trabajo).
Dado que Deloibarve Corporate, presta los servicios para el beneficio del cliente, el cliente indemnizará a Deloibarve Corporate, sus sociedades relacionadas, socios y personal, por cualquier costo, honorario, gasto, daño u obligación (incluyendo costos de la defensa) asociado con cualquier reclamo de tercero, en relación con los servicios prestados, la utilización del Producto del trabajo por parte del cliente o este Acuerdo.
Cualquier acción en contra de Deloibarve Corporate, deberá iniciarse dentro de los doce (12) meses a partir de que surja el derecho de acción.
Artículo 10. Conflictos de independencia
Como parte de una firma global, nos es requerido confirmar que no tenemos conflictos de independencia o cualquier otro conflicto que nos impida llevar a cabo los trabajos descritos en este documento de manera objetiva. A su solicitud, estamos presentando este documento sin haber completado el proceso de identificación de conflictos, así como otros procesos internos de control de calidad. Consecuentemente, la aplicabilidad de esta propuesta estará sujeta al resultado final de estos procedimientos.”
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 22: Términos y Condiciones
Artículo 11. Confidencialidad
EL CLIENTE y DELOITTE se comprometen a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información que cada uno le suministre a la otra parte, ó que lleguen a conocer sus empleados, contratistas, asesores, agentes y subcontratistas, si los hubiere, de manera verbal ó por medio escrito, audiovisual, magnético, vía electrónica o por cualquier otro medio, en desarrollo de EL CONTRATO, (en adelante “Información Confidencial”). La obligación de reserva y confidencialidad de la Información Confidencial, estará vigente desde la fecha de suscripción de EL CONTRATO y por tres (3) años más después de su terminación. Cada una de LAS PARTES será responsable ante la otra parte por cualquier revelación, empleo o divulgación de cualquier porción de la Información Confidencial. En todo caso, LAS PARTES, en su calidad de profesionales, se obligan tanto en la ejecución de EL CONTRATO como una vez terminado el mismo a implementar todas las políticas vigentes en materia de protección de la información confidencial de sus clientes tratándola con especial responsabilidad, control y protección. Toda la información confidencial que una parte suministre a la otra será utilizada solamente para los efectos descritos en EL contrato.
PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de EL CONTRATO, se entiende por Información Confidencial todos los documentos, materiales, información, ideas de o acerca de EL CLIENTE, de DELOITTE y de cualquier Firma Miembro de la organización Deloitte ó de cualquiera de sus clientes ó proveedores pasados, presentes o eventuales, incluyendo, sin limitarse a, documentos, materiales, información e ideas relacionadas con modelos de negocios, información técnica, financiera, comercial, corporativa, de mercadeo y estratégica, programas, operaciones, metodologías, know how, técnicas, políticas, prácticas, procedimientos, productos, servicios, equipos, sistemas, recursos humanos, personal de trabajo, nuevas tecnologías, notas, análisis, hojas de trabajo, compilaciones, comparaciones, programas de mercadeo, que incluye invenciones (bien sea patentables o no), estudios o cualquier otro documento que contenga, refleje, estén basado en o sea generado por tal Información Confidencial.
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 23: Términos y Condiciones
Artículo 11. Confidencialidad (Cont.)
De manera particular y sin limitar lo anteriormente enunciado, EL CLIENTE reconoce que las metodologías, procedimientos, “know-how”, técnicas e información personal y corporativa que llegue a conocer de DELOITTE y de cualquiera de las firmas miembro de la organización DELOITTE, en desarrollo de los servicios contratados, es información confidencial que pertenece y seguirá siendo de propiedad de DELOITTE y de cada una de sus firmas miembro, según corresponda, que se encuentra sujeta a la obligación de reserva y confidencialidad de la información consagrada en ésta cláusula.
En este sentido, EL CLIENTE reconoce que DELOITTE hace parte de una organización razón por la cual, de conformidad con sus políticas, puede tener la necesidad de revelar cierta información a sus Firmas Miembro. En este evento, DELOITTE se obliga a cumplir con las políticas de confidencialidad de la organización y en todo caso, a mantener la reserva y confidencialidad de la información revelada en los términos previstos en EL CONTRATO.
Independientemente de las acciones a las que haya lugar por el incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATO, si cualquiera de LAS PARTES extravía o revela información confidencial, dará aviso inmediato a la Parte Reveladora de la misma y tomará todas las medidas razonables y necesarias para minimizar los resultados de pérdida de la información o divulgación de la misma sin autorización.
PARAGRAFO SEGUNDO: La información confidencial no incluye: a) la información que sea de dominio público con anterioridad a la fecha en que hubiese sido suministrada o que se haya hecho pública lícitamente durante la vigencia del Contrato; b) la información que está en posesión o puede ser independientemente adquirida o desarrollada por cualquiera de las partes sin violar ninguna de sus obligaciones contractuales o legales; e) Información sobre la cual sea aprobada su divulgación por medio de autorización escrita de la Parte Reveladora y sólo hasta el límite de dicha autorización; f) Información que haya sido conocida a través de terceros sin que exista la obligación de mantenerla bajo confidencialidad, a menos que la Parte Receptora tenga pleno conocimiento que dichos terceros no están autorizados para revelar o divulgar dicha información.
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 24: Términos y Condiciones
Artículo 11. Confidencialidad (Cont.)
PARAGRAFO TERCERO: Si se le solicitare o exigiere a alguna de LAS PARTES o a sus representantes revelar la Información Confidencial mediante una orden judicial, requerimiento administrativo u otro mecanismo similar, la Parte obligada a cumplir el requerimiento deberá:
  Notificar a la otra parte sobre tal solicitud o requerimiento de manera inmediata y con anterioridad a la divulgación, de tal forma que dicha parte pueda adelantar la acción judicial o administrativa tendiente a la protección de la Información Confidencial.
  Cooperar con la otra parte, en el caso que ésta presente cualquier acción para la protección de la Información Confidencial.
  En cualquier caso, únicamente se revelará la Información Confidencial exacta o la porción de la misma específicamente solicitada.
• PARAGRAFO CUARTO: Lo establecido en esta cláusula anula y reemplaza las estipulaciones en contrario que puedan ser anotadas o anexadas a la información confidencial por la Parte que la revela, por lo que tales estipulaciones en contrario no tendrán efecto. Además, nada en esta cláusula implica que las partes tengan la mutua obligación de suministrarse información confidencial, salvo para los efectos del desarrollo del objeto de EL contrato.
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 25: Términos y Condiciones
Artículo 12. Plazo y Condiciones de Rescisión
(a) El Contrato o cualquier Orden de Trabajo puede ser rescindido por cualquiera de las partes en cualquier momento, sin justificación, cursando una notificación escrita a la otra parte no menos de noventa días antes de la fecha efectiva de rescisión o según corresponda a la naturaleza del servicio.
(b) Cualquiera de las partes podrá rescindir el Contrato o cualquier Orden de Trabajo por medio de una notificación escrita a la otra parte cuando o en cualquier momento después de que ocurra cualquiera de los siguientes eventos: (i) un incumplimiento material por la otra parte de una obligación conforme al Contrato u Orden de Trabajo y, si se puede remediar el incumplimiento, la parte incumplidora que no remedia el incumplimiento dentro de los 30 días de haber recibido la notificación de tal incumplimiento, (ii) la otra parte se vuelve insolvente, (iii) la otra parte tiene una resolución aprobada o una petición presentada para su liquidación o disolución (para un propósito distinto a la fusión o reconstrucción solvente), (iv) la emisión de una orden administrativa en relación a la otra parte, o el nombramiento de un síndico sobre la misma, o un acreedor hipotecario que toma posesión de o que vende, un activo de la otra parte, (v) la otra parte hace un arreglo o convenio con su acreedores de forma general o hace una petición a una corte de jurisdicción competente para protección contra sus acreedores de forma general, o (vi) cualquier evento análogo a aquellos establecidos en (ii) al (v) en cualquier jurisdicción relevante.
(c) Deloitte podrá rescindir el Contrato o cualquier Orden de Trabajo por completo o en parte, de inmediato por medio de notificación escrita al Cliente si Deloitte determina que (i) un organismo gubernamental, regulador, o entidad profesional, o cualquier otra entidad que tenga el peso de la ley haya introducido una nueva ley, regla, norma, interpretación o decisión, o modificado una ya existente, como consecuencia de la cual la realización por Deloitte de cualquier parte del Contrato sería ilegal o de alguna otra manera ilícita o que presente conflicto con las normas profesionales o de independencia o (ii) hay alguna modificación en las circunstancias (incluyendo, pero sin limitarse a, cambios en la propiedad del Cliente o cualquiera de sus Afiliadas de manera que la realización por Deloitte de cualquier parte del Contrato sería ilegal o de alguna otra manera ilícita o que presente conflicto con las normas profesionales o de independencia.
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 26: Términos y Condiciones
Artículo 12. Plazo y Condiciones de Rescisión (Cont.)
(d) Al momento de extinguirse este Contrato o cualquier Orden de Trabajo por cualquier motivo, el Cliente compensará a Deloitte de acuerdo con los términos del Contrato por los Servicios realizados y los gastos incurridos hasta la fecha efectiva de finalización.
(e) Rescisión de cualquier parte del Contrato no afecta la parte restante del Contrato. Estos Términos de negocios continuarán aplicándose a cualquier Orden de Trabajo vigente que no ha sido rescindido conforme a las disposiciones de los Párrafos 4(a), (b) o (c).
(f) Cuando cualquiera de las partes, sus administradores, directivos, accionistas, asociados o socios, figuren en las listas internacionales administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, de personas o entidades identificadas por tener vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico, terrorismo, corrupción, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con esas actividades, entre las que se encuentran, de manera enunciativa más no taxativa: i) lista – OFAC Office of Foreign Assets Control u Oficina de Control de Activos en el Exterior (orden ejecutiva N°. 12978 Specially Designated Narcotics Traffickers, SDNT), emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, conocida como “lista Clinton; ii) lista de la Organización de las Naciones Unidas – ONU; y otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo, o que por su naturaleza generen un alto riesgo de LA/FT.
(g) Cuando cualquiera de las partes, sus administradores, directivos, accionistas, asociados o socios hayan sido condenados por haber cometido, a cualquier título doloso o culposo, cualquier delito contra la administración pública o en el marco de un proceso por extinción de dominio o cualquiera de los delitos narcotráfico, terrorismo, corrupción, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con esas actividades.
(h) Cuando existan denuncias o pliegos de cargos penales, fiscales, o disciplinarios, sobre incumplimientos o violaciones de normas relacionadas con el Lavado de Activos o Financiación al Terrorismo contra cualquiera de las partes o de sus administradores, directivos, accionistas, asociados o socios; y/o con fallo o sentencia en firme debidamente ejecutoriada.
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 27: Términos y Condiciones
Artículo 12. Plazo y Condiciones de Rescisión (Cont.)
(i) Cuando existan factores de exposición al riesgo, tales como: referencias negativas, ausencia de documentación, o la existencia de alertas definidas en la legislación, manuales o políticas, según sea el caso, en relación con los administradores, directivos, accionistas, asociados o socios de cualquiera de las partes.
(j) Cuando existan indicios o circunstancias que a juicio razonable representen un riesgo que cualquiera de las partes o de sus administradores, directivos, accionistas, asociados o socios pueda estar comprometido con delitos de narcotráfico, terrorismo, corrupción, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con esas actividades.
(k) Cuando cualquiera de las partes, sus administradores, directivos, accionistas, asociados o socios no cumplen en forma oportuna uno o más de los deberes o requisitos que les correspondan de conformidad con las normas y procedimientos relacionados con lo que establezca la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada (lavado de dinero) y Financiamiento al Terrorismo, así como con sus respectivos reglamentos y normativas relacionadas, que les resulte aplicable.
(l)Cuando se determine que los recursos provienen de actividades ilícitas de las contempladas en la legislación local, o que ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a dichas actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
(m) Cuando cualquiera de las partes sea intervenida por cualquiera autoridad competente a nivel local o extranjera;
(n) Por la disolución, liquidación, fusión, rescisión, transformación de cualquiera de las partes cuando tales procesos o reformas afecten la independencia que es exigida para la prestación de los servicios. En general, cuando se presenten situaciones sobrevinientes que afecten la independencia exigida conforme las políticas y normas aplicables a las partes.
(o) Cuando se presente incapacidad financiera o notoria insolvencia, que se presume cuando de acuerdo con la ley aplicable se encuentre, entre otras, en situación de cesación de pagos, incapacidad de pago inminente o sea intervenida por autoridad competente, o se encuentre adelantando un proceso concursal de cualquier naturaleza.
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 28: Términos y Condiciones
Artículo 13. Protección de Datos y Seguridad de la Información
(a) Cada parte deberá cumplir con sus respectivas obligaciones bajo las leyes aplicables sobre la protección de datos en la medida que, en relación al Contrato y los Servicios, una parte guarde, procese o transfiere datos personales a las cuales apliquen las leyes de protección de datos (“Datos Personales”). En relación con cualquier Dato Personal del Grupo del Cliente o de terceros que sea procesada por Deloitte como parte de los Servicios, Deloitte como procesador de datos procesará tales Datos Personales solo (i) conforme a las instrucciones legales y razonables del Cliente, y (ii) en cumplimiento con las obligaciones de seguridad exigibles por ley aplicables a un procesador de datos.
(b) El Cliente confirma que ha obtenido todas las autorizaciones legalmente requeridas para transferir cualquier Dato Personal a Deloitte y sus Subcontratistas.
(c) Para efectos del presente contrato, las siguientes definiciones aplicarán:
  (c.1) Datos de las Partes: significa todos los datos (incluyendo todos los textos, sonido, software o archivos de imágenes), el contenido, de la información o material que las partes o su personal se proporcionan en las actividades que incluyen el manejo de estos para la creación, almacenamiento, proceso, transmisión en el curso de la utilización del servicio, incluyendo análisis estadístico o uso para la creación de tendencias.
  (c.2) Información Personal: significa cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable que se adquiere en ejecución del contrato, en relación con la prestación del servicio conforme a este Acuerdo, ya sea en forma escrita, oral, electrónica u otra forma, y cualquier copia de los mismos. Una persona identificable es una persona que pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular con referencia a un número de identificación o uno o más factores específicos de su identidad física, fisiológica, electrónicos, mentales, económicos, culturales o sociales. Ejemplos de información personal se incluyen los siguientes: número de cuenta (cuenta bancaria, tarjeta de crédito, etc.); abordar; identificador biométrico; licencia o número de identificación; fecha de nacimiento; identificadores del gobierno (como números de seguro social); nombre; número de personal; fotografía o identificable vídeo a un individuo; identificador del vehículo o número de serie; y también puede incluir otra información relacionada con un individuo que pueda identificar directa o indirectamente a la persona (por ejemplo, salario, calificación del desempeño, historial de
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 29: Términos y Condiciones
Artículo 13. Protección de Datos y Seguridad de la Información (Cont.)
  (c.3) Incidentes de Seguridad: significa cualquier potencial, real o presunta apropiación indebida, divulgación o uso de, o acceso no autorizado, los datos del cliente o información personal (por personal de Contratistas, terceros, o de otra manera), o cualquier otro compromiso de la seguridad, la confidencialidad, o la integridad de los datos de cualquiera de las partes o información personal.
D. Las partes deberán implementar, mantener y hacer cumplir las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas apropiadas para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos de la otra parte y la información personal, proteger contra amenazas anticipadas o riesgos para la seguridad o la integridad de las partes, los datos e información personal, y proteger contra el acceso no autorizado o la utilización de los datos de las partes y la información personal. Estas garantías no podrán ser inferiores a las aceptadas por la industria, incluye un plan de seguridad de la información, los controles de acceso a la información, la protección de los sistemas (por ejemplo, protección de intrusos), medidas de seguridad física, cifrado de datos, y la formación a conciencia en seguridad de los empleados.
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 30: Términos y Condiciones
Artículo 14. Comunicaciones Electrónicas
(a) Salvo que se disponga lo contrario por escrito, las Entidades Deloitte y el Grupo del Cliente están autorizados a comunicarse vía fax, correo electrónico (inclusive correos electrónicos intercambiados vía internet) y correo de voz correctamente dirigidos, tanto para documentos sensibles o no sensibles y otras comunicaciones relacionadas con este Contrato, así como otros medios de comunicación utilizados o aceptados por la otra parte. Las Entidades Deloitte también pueden comunicarse vía electrónica con autoridades fiscales y otras.
(b) Se reconoce que el internet es inherentemente inseguro y que la información puede corromperse, las comunicaciones no siempre son entregadas a tiempo (o no son entregadas), y que otros métodos de comunicación pueden ser apropiados. Las comunicaciones electrónicas también están propensas a contaminarse con virus. Cada parte será responsable de proteger sus propios sistemas e intereses y, en la máxima medida permitida por la ley, no será responsable ante la otra por ningún concepto (ya sea en contrato, extra-contractualmente o de otra manera) por cualquier pérdida, daño u omisión que de alguna manera surja del uso de internet o por el acceso por cualquier personal de alguna Entidad Deloitte a redes, aplicaciones, información electrónica u otros sistemas del Grupo del Cliente.
Artículo 15. Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
La Firma y/o sus Socios declaran que son persona (s) obligada (s) a cumplir con la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, así como con sus respectivos reglamentos. El Cliente se compromete a cumplir con todas las obligaciones formales y sustanciales relacionadas con estas leyes y reglamentos en su relación con la Firma y/o sus Socios.
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 31: Términos y Condiciones
Artículo 16. Anticorrupción
Con la aceptación de estos términos comerciales, Deloibarve Corporate y el Cliente se hacen las siguientes manifestaciones y asumen los siguientes compromisos recíprocos:
  Hemos cumplido y cumplimos actualmente con todas las leyes y regulaciones que a nivel nacional, provincial, municipal se han dictado en Venezuela relativas a temas de corrupción comprometiéndonos a cumplir las mismas y las que se dicten sobre la materia en el futuro.
  Disponemos de sistemas contables u otras herramientas que permiten identificar las erogaciones por conceptos de tal manera que los pagos hechos para regalos, contribuciones a partidos políticos, donaciones a entidades caritativas, pagos facilitadores, gastos de representación y por hospitalidad, pueden ser identificados, dado que están debidamente segregados y sus respaldos documentales están disponibles.
  Cada parte libera a la otra de cualquier obligación al respecto (incluida el pago de cualquier indemnización) en caso de que una de las partes tuviera que rescindir la vinculación comercial que nos uniera con motivo de haber, la otra parte, incumplido leyes y regulaciones relativos a temas de corrupción y/o por sospecha fundamentada de haber participado en acciones corruptas. En caso de haber controversia sobre si la sospecha es o no fundamentada, se estará a los mecanismos de resolución de conflictos contemplados en estos términos comerciales.
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 32: Aceptación
Entendemos que el contenido de esta propuesta de desarrollos, responde plenamente a las necesidades de su negocio. No obstante, estamos a su disposición para contemplar las alternativas o modificaciones que consideren necesarias, así como para responder a cuantas aclaratorias nos soliciten.
Atentamente,
Carlos Ramírez
Socio de Consultoría
Deloitte.
En caso de que la presente propuesta fuese aceptada por ustedes, les rogamos nos lo confirmen devolviéndonos, debidamente firmada y fechada, la copia de la misma que les adjuntamos.
Esta propuesta tiene una validez de 15 días, de la fecha de su emisión.
Por Deloitte Carlos Ramírez Socio de Consultoría Caracas, 31 de Enero de 2020.
Por el Cliente
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 33: Anexos
¿Por qué Deloitte?
En Venezuela, Deloitte está representado por la Firma Lara, Marambio & Asociados, la cual posee más de 40 años de experiencia comprobada en el mercado, durante los cuales ha pasado por varias fusiones con firmas de gran prestigio nacional e internacional, logrando una acumulación de experiencias muy relevantes.
Consultoría de negocios en Deloitte
  En el área de Consultoría contamos con un gran número de historias de éxito en el mercado y hemos sido reconocidos mundialmente como una de las mejores firmas del ramo.
  Nuestro enfoque reconoce que las necesidades de cada cliente son únicas y requieren de servicios diseñados a la medida, por esta razón, trabajamos en conjunto con el cliente, desarrollando soluciones que puedan ser fácilmente aplicables al esquema de su negocio y le agreguen valor.
  Nuestro reto es incrementar el valor de su empresa, ayudándole a fijar la dirección y estrategia apropiadas para mantener y mejorar su capacidad competitiva, a través de cuatro perspectivas de negocios: estrategia, procesos, tecnología y gente.
  Nuestros servicios tienen como pilares la calidad, la confidencialidad y las soluciones integrales para la industria, los mismos se evalúan periódicamente en reuniones de seguimiento de la ejecución y calidad del servicio.
  Deloitte posee un equipo multidisciplinario capacitado en la industria, dedicado a ayudar a nuestros clientes a evaluar asuntos complejos, desarrollar nuevos enfoques de análisis de los desafíos del negocio e implementar soluciones viables.
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 34: Anexos
¿Por qué Deloitte?
Nuestro enfoque multidisciplinario y global nos permite llegar a nuestros clientes como “una sola firma” y no con servicios que actúan como “silos” separados, aunado al hecho que nos es posible contar con la importante ventaja del respaldo, el conocimiento y la experiencia global de Deloitte.
Auditoría
Consultoría
Impuestos & Legal
Riesgo Empresarial
Finanzas Corporativas
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 35: Anexos
¿Por qué Deloitte?
En el área de Consultoría Gerencial contamos con una variedad de servicios y productos que ponemos a la disposición de nuestros clientes con el fin de incrementar el valor de su empresa en diversas áreas del negocio que incluyen Estrategia y Operaciones, Tecnología de Información y Gestión del Cambio.
Planificación Estratégica
Ayudamos a nuestros clientes a desarrollar mecanismos para la medición efectiva del desempeño del negocio a nivel estratégico, administrativo y operacional, tales como: Balanced ScoreCard, Gerencia de Costos Basada en Actividades (ABC/ABM) y Desarrollo de Modelos de Medición de Impacto.
Gerencia del desempeño
Apoyamos en mejor de los procesos administrativos, comerciales y operacionales para mejorar la eficiencia y reducir costos en las distintas áreas de la empresa, por medio de la reestructuración de áreas y el rediseño de procesos.
Participamos en cambios organizacionales estructurales, tales como el diseño e implementación de Centros de Servicios Compartidos.
Excelencia Operacional
Apoyamos en el proceso de toma de decisiones e implantación del cambio, con el objetivo de lograr y sostener un desempeño general superior, e incrementar el retorno de las inversiones.
Desarrollo de la estrategia de negocio a través del entendimiento de las prioridades del negocio, las tendencias de la industria, las expectativas de los accionistas y el impacto en la generación de valor.
Estrategia de clientes y canales
Ayudamos a identificar, definir y asegurar oportunidades significativas para la creación de valor, basándose en generar relaciones sólidas con canales, clientes y consumidores.
Desarrollamos análisis de segmentación de clientes que posteriormente apoyaran la estrategia de atención al cliente y la optimización de canales de comercialización.
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 36: Anexos
¿Por qué Deloitte?
En el área de Consultoría Gerencial contamos con una variedad de servicios y productos que ponemos a la disposición de nuestros clientes con el fin de incrementar el valor de su empresa en diversas áreas del negocio que incluyen Estrategia y Operaciones, Tecnología de Información y Gestión del Cambio.
Manejo de la cadena de suministros
Ayudamos a medir y monitorear el desempeño de la gente, y diseñamos el modelo organizacional para el desarrollo del negocio.
Realizamos diseño organizacional garantizando que la estructura esté alineada a la estrategia del negocio y a los procesos críticos
Organización y Desempeño de Recursos Humanos
Ayudamos a nuestros clientes a implementar y facilitar el cambio para mejorar su funcionamiento. Esto incluye fusiones, restructuraciones, programas reguladores, nuevas estrategias, transición de la mano de obra y transformaciones en tecnología o procesos.
Apoyamos a la Alta Gerencia de nuestros clientes al desarrollo de sus líderes por medio de la asesoría y coaching personalizado.
Gestión de Cambio y Liderazgo
Transformamos la cadena de suministros a través de la integración de las funciones de planificación, producción, ventas y distribución, lo cual permite incrementar los niveles de servicio al cliente, reducir costos y aumentar el valor de la empresa.
Nos involucramos en la implantación de mejoras en el manejo de las compras y proveedores, optimización del manejo de inventarios, rediseño de la red de distribución y de comercialización.
Operaciones de Recursos Humanos y Tecnología
Asesoramos a los clientes en cómo maximizar la eficacia y la eficiencia de su modelo de prestación de servicio y el modelo operativo.
Apoyamos en la selección e implementación de sistemas de información (ERP), tomando en consideración los requerimientos y restricciones.
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 37: Anexos
¿Por qué Deloitte?
Nuestro enfoque es el de trabajar en conjunto con nuestros clientes haciendo énfasis en la implementación y en resultados tangibles, creemos en la sociedad y relación de largo plazo con nuestros clientes, razón por la cual manifestamos nuestro compromiso y deseos de trabajar con Uds. en este proyecto.
Proveemos a nuestros clientes de recursos y capacidades globales, dado que poseemos una red de consulta internacional, que nos permite compartir la experiencia de nuestros profesionales de otras partes del mundo.
Es nuestra prioridad que socios y gerentes de nuestra firma, brinden su experiencia y tengan una alta participación en los servicios otorgados a cada uno de nuestros clientes.
Nuestro enfoque es el de trabajar “hombro a hombro”, con nuestros clientes de manera de transmitir nuestros conocimientos al equipo Nativa, al mismo tiempo que incorporamos elementos de la cultura del cliente al proyecto
Nos enfocamos en la implementación y en resultados tangibles, creemos en la sociedad y relación de largo plazo con nuestros clientes, por lo que “apostamos” por y con ellos y siempre que sea posible compartimos el riesgo y los beneficios de los proyectos
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 38: Contacto
Carlos Ramírez – Socio de Consultoría
Av. Blandín de la Castellana, Torre BOD. Piso 20. Caracas, Venezuela.
Tel: +58 212 206 85 01 (Dir.) / +58 212 206 85 33
E-mail: calramirez@deloitte.com
Roberto Molina – Director de Consultoría IT
Av. Blandín de la Castellana, Torre BOD. Piso 20. Caracas, Venezuela.
Tel: +58 212 206 86 22 (Dir.)
E-mail: robmolina@deloitte.com
Antecedentes
Nuestro Entendimiento
Objetivos, Alcance y Descripción de los Servicios
Equipo de Trabajo
Premisas y Condiciones
Honorarios Profesionales
Términos y Condiciones
Aceptación
¿Por qué Deloitte?

## Slide 39
Deloitte se refiere a una o más firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido, limitada por garantía, y su red de firmas miembros, cada una separada legalmente como entidades independientes. Por favor visite www.deloitte.com/about para una descripción más detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros.
Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de Firmas miembros en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos del negocio. Aproximadamente 200.000 profesionales de Deloitte se comprometen a ser estándar de excelencia.
Esta publicación contiene exclusivamente información general y ninguna entidad de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sus firmas miembros o entidades relacionadas (colectivamente, la “Red Deloitte”), por medio de esta publicación da asesoramiento profesional o de servicios. Antes de tomar cualquier decisión o ejercer cualquier acción que pueda afectar sus finanzas o negocio, Ud. debe consultar un profesional experto. Ninguna entidad en la Red Deloitte será responsable por cualquier pérdida sustentada por cualquier persona que se refiera a esta publicación.
©2020 Lara Marambio & Asociados RIF J-00327665-0